Relatório Time Azul

Relatório semanal 11/10.

O time começou uma nova etapa de desenvolvimento voltada para a programação em PHP das telas desenvolvidas na etapa anterior. As novas tarefas foram divididas de forma que:

Renato ficou encarregado de fazer a programação da tela de login, para fazer a verificação do usuário. Também fez o controle de sessão.

Augusto e Diego foram encarregados de juntos fazer a programação da tela de cadastro de cliente com a função de armazenar todos os dados do cliente/usuário no banco de dados.

Rafael e Leonardo ficaram encarregados de fazer a programação da tela de notícia com o objetivo de fazer a tela funcionar de acordo com suas funções.

Bruno ficou encarregado de produzir as telas complementares necessárias, que seriam as telas das quais as telas principais precisam para o seu pleno funcionamento, como por exemplo, a tela de notícia que precisa de uma tela complementar onde possa ser construída a notícia que será apresentada na tela principal da notícia.

Nessa semana o Bruno faltou no dia em que foram divididas as tarefas por tanto recebeu seus a fazeres por mensagens de acordo com a definição do time. O restante do time discutiu e avaliou as tarefas dividindo-as juntos. Concordamos em dividir as tarefas em duplas para que seja mais efetivo o processo, pois na etapa anterior isso trouxe melhor resultados para a equipe.

Relatório semanal 19/10.

Nessa semana tivemos uma alteração no planejamento inicial, por que o professor Victor enviou uma documentação do sistema, no qual deveríamos nos basear para fazer o desenvolvimento de acordo com as especificações do cliente (Kleber). Por conta do imprevisto, alguns dos processos da etapa anterior foram interrompidos, como a parte do Diego/Augusto. Mas como alguns foram terminados como o do Bruno esses foram adicionados ao processo. Para a nova etapa, agora com a documentação em mãos, as prioridades das tarefas foram redefinidas e redivididas.

O Renato continuou com as suas tarefas porem agora trabalhando de acordo com os requisitos funcionais (RF001, RF002, RF004, RF018).

O Rafael enquanto DBA recebeu a tarefa de corrigir o banco de dados para que pudesse se adequar com os requisitos feitos pelo requisito funcional RF003, pois antes disso o banco de dado não funcionava de tal maneira que supria esse requisito.

O Diego e Augusto ficaram com a tarefa de programar as funções dos seguintes requisitos funcionais: RF008; RF011; RF012; RF016; estes relacionados à tela de Notícia.

O Bruno e Leonardo ficaram encarregados de fazer a programação da tela de perfil do usuário, de acordo com os requisitos funcionais, RF004, RF005, RF013. Estes voltado para a parte de portfolio e projetos.

Nessa semana o Leonardo foi embora mais cedo no dia 18/10, pois estava passando mal e por conta disso não produziu tanto quanto em um dia comum. O Bruno faltou no dia 19/10 não cumprindo suas tarefas condizentes com o dia não dando nesse dia nenhuma explicação do motivo. O restante do time teve presença total. As novas tarefas começaram a ser implementadas, e o andamento do processo esta seguindo bem, sem muitas complicações.